改性塑料颗粒销售

个人工作进度跟踪管理规范

—— 单人销售 ERP 业务基线、技术架构与打开 / 关闭 / 颜色 / UI 细则

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 改性塑料颗粒销售个人工作进度跟踪管理规范（单人销售 ERP） |
| 文档定位 | 业务基线 + 技术架构 + 桌面端交互 / 视觉（UI）实现细则 |
| 使用对象 | 单人销售（一人兼任客户、样品、报价、订单、送货、对账、采购协同） |
| 运行形态 | 绿色免安装、U 盘便携、纯本地离线、无需管理员权限的单机程序 |
| 版本 / 日期 | V1.2（基线补充版）／2026-09-12；P0 基线补充内容见第 1.6、2.6、3.8、8.6、8.7 节及附录 C、D |
| 配套交付 | 本规范为开发与验收依据；字段、状态、颜色、控件均以本文表格为准 |
| 文档状态 | 可开发 / 可验收基线候选（待业务负责人确认） |
| 覆盖规则 | V1.2 补充章节优先于原文中相互冲突的描述；未覆盖内容继续沿用原文 |

修订历史（本文档随版本维护，规则见第 1.4 节）

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09（初稿） | 全文初稿：业务基线、技术架构、打开 / 关闭流程、颜色与 UI 规范、实施计划、附录 A 状态对照总表 | — |
| V1.1 | 2026-09-12 | 补充：1.5 背景与量化目标、2.4 历史数据迁移、2.5 打印规格、3.3 选型对比与组件库定案、3.5 异地容灾、8.4 测试策略、8.5 评估机制、第 9 章风险与应对、附录 B 数据字典、修订历史表；修正回款状态流转、关闭指标、导航分组、基础设置模块等一致性问题 | — |
| V1.2 | 2026-09-12 | P0 基线闭合：补充范围与假设、运行时与安全边界、退出状态文件、完整状态机、数据字典缺口、指标定义、阶段门禁和验收证据；修正关闭时序与版本引用 | Codex |

V1.2 基线冻结说明：本版本先闭合会导致数据丢失、错误验收或开发返工的 P0 问题。运行时分发、安全保护、退出状态、完整状态码、数据约束和指标门禁以本版本补充内容为准。

目  录

【目录：在 WPS/Word 中按 F9 或右键“更新域”生成；如已显示目录可忽略本行】

1  文档说明

1.1  编制目的

本规范用于统一“单人改性塑料颗粒销售管理程序（以下简称本程序或本 ERP）”的业务边界、技术架构与桌面端交互视觉标准，使业务功能、本地数据、启动关闭行为、界面颜色与控件细节有唯一、可核验的开发与验收依据，避免开发过程中因口径不一致造成返工。

本文重点细化四类最容易在实现阶段被忽略、却直接决定日常使用体验的内容：程序的“打开（启动）”、“关闭（退出）”、界面“颜色”以及通用“UI 控件”细节；业务与技术章节为这些细节提供上下文。

1.2  适用范围与读者

| 读者 | 阅读重点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 程序使用人（本人） | 第 2 章业务、第 4–7 章交互与界面 | 确认业务流程、操作习惯与界面预期 |
| 开发 / AI 编码实现 | 全文，重点第 3–7 章与附录 A | 作为功能、架构、状态、颜色、控件的实现依据 |
| 验收 / 后期维护 | 第 2.3、第 6、第 7 章与附录 A | 逐条核对状态流转、配色与控件行为 |

1.3  术语与缩写

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 本程序 / 本 ERP | 面向单人销售的本地桌面管理程序，覆盖客户到回款全流程 |
| 绿色免安装 | 不写系统盘、不写注册表、不依赖安装包，解压或拷贝即可运行 |
| 便携 / U 盘运行 | 程序与数据放在同一目录，可整体拷贝到 U 盘，在任意 Windows 电脑即插即用 |
| 牌号 | 改性塑料颗粒的材料编号，如 PC/ABS、PP+EPDM-TD20、遮光/光扩散 PP、PPS 等 |
| TD20 | 填充 20% 滑石粉（Talc）的改性料，类似标注还有 GF（玻纤）等 |
| 送样 / 封样 | 向客户提供测试用料、双方封存留样的过程 |
| 账期 / 账龄 | 约定付款周期；账龄为应收款从产生到当前的逾期时长 |
| 托盘（Tray） | 系统后台驻留区（屏幕右下角图标），区别于任务栏窗口 |
| 单实例 | 同一时刻只允许运行一个程序进程，重复打开只激活已有窗口 |
| 脏数据 / 脏表单 | 存在未保存修改的表单或录入内容，关闭前需要拦截处理 |

1.4  版本约定

采用“主版本.次版本”编号：业务流程或数据结构发生不兼容调整时升主版本；仅补充字段、优化界面或修复问题时升次版本。每次修改在程序“关于 / 变更记录”中登记日期、变更点与原因；本文与程序实际行为不一致时，以较新版本为准，并同步回填本规范。

1.5  项目背景与量化目标

本节说明自建本程序的必要性与可度量的业务目标，作为立项依据，并为第 8 章验收与第 8.5 节评估提供对照基线。

现状与痛点：目前销售业务分散在多个 Excel 表格、微信聊天记录与纸质笔记中，已出现或可预见以下问题：

跟进遗漏：客户跟进、送样反馈、回签与回款日期依赖记忆与手工翻表，存在超期与对账遗漏风险；

数据分散：客户、报价、订单、应收分散在不同表格，统计月度销售额与应收账龄需手工汇总，耗时且易错；

无预警：账期临近、订单逾期、库存低于安全量无自动提醒，风险后知后觉；

安全弱：Excel 多副本版本混乱，U 盘丢失即数据全失，无自动备份与异地容灾。

替代方案对比：编制时曾评估以下方案，均不满足需求，结论如下。

| 方案 | 结论 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 金蝶 / 用友等商业 ERP | 不采用 | 需安装与订阅费用，功能面向多人组织过剩，不满足第 3.1 节绿色便携与离线约束 |
| Excel + 手工提醒 | 不采用 | 无状态流转与事务保障，数据量增大后易错乱，无预警与看板 |
| 现成单机进销存软件 | 不采用 | 无材料牌号、送样测试等行业关键环节，颜色与交互不可定制 |
| 自建单机绿色程序 | 采用 | 完全贴合单人业务链路，数据随身、零订阅成本，可按第 6、7 章定制体验 |

量化目标：以下基线为编制时估算；具体公式、数据源、责任人、统计窗口和通过门禁以第 8.6 节为准，试运行期按实测校准。

| 目标 | 基线（现状） | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跟进超期率 | 无统计、偶发遗漏 | ≤ 5% | 工作台超期待办月度统计 |
| 月度对账耗时 | 约半天（手工汇总） | ≤ 1 小时 | 对账单自动生成 + 实测计时 |
| 应收账龄可视性 | 事后手工核对 | T+0 自动分档着色 | 第 6.5 节账龄分档自动生效 |
| 数据备份 | 手工拷贝、易遗忘 | 每次退出自动备份 | 第 5.3 节关闭时序验证 |
| 单据录入耗时 | — | 客户 / 报价 / 订单 ≤ 1 分钟 / 单 | 秒表实测 |

1.6  范围、非目标与假设

本项目面向单人改性塑料颗粒销售，V1.2 纳入客户、联系人、项目 / 商机、材料牌号、样品测试、报价、订单与送货、对账与回款、采购与库存、导入导出、备份恢复、审计留痕和工作台提醒。系统以一个本地账套为边界，业务数据默认不跨账套自动合并。

V1.2 明确不包含多用户并发、云同步、移动端、生产计划与制造执行、财务总账、电子发票、自动发送微信 / 邮件和跨账套合并。若业务需要其中任何一项，必须作为新的需求评审项，不得通过字典或临时字段隐式加入。

验收前提：目标设备、Windows 版本与架构、可写的本地或可移动目录、Office / WPS 版本、打印机型号、样例 Excel、测试数据集和备份介质均应登记；缺少前提时只能标记为“未验证”，不得判定为通过。

表 1-6  责任与基线输入

| 事项 | 必须明确 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人 | 姓名、流程确认权、指标确认权、最终签字权 | 评审记录或签字页 |
| 维护负责人 | 源码位置、构建机器、依赖锁文件、发布权限 | 仓库地址、构建说明、发布清单 |
| 目标环境 | Windows 版本 / 架构、WebView2、Office/WPS、打印机 | 环境矩阵与实测记录 |
| 基线数据 | 客户、订单、回款和库存样例，脱敏后留存 | 样例文件、导入报告、对账结果 |

2  业务基线与 ERP 功能内容

2.1  单人销售业务全景与角色分工

本程序只有一名使用人，但业务链路由其一人兼任多个岗位角色。程序不设复杂权限体系，但功能划分仍按下表岗位视角组织，保证每个环节都有对应模块承接、不遗漏动作。

| 兼任角色 | 核心职责 | 对应模块 |
| --- | --- | --- |
| 客户开发 / 销售 | 客户建档、拜访与跟进、推动送样与定点、阶段推进 | 客户跟进、工作台 |
| 材料 / 技术支持 | 维护材料牌号与性能、匹配客户需求、跟进测试反馈 | 材料牌号库、样品管理 |
| 报价员 | 核算并出具报价、管理报价版本与有效期 | 报价管理 |
| 订单 / 跟单 | 接收订单、备货排产协调、送货与回签跟踪 | 订单与送货 |
| 对账 / 收款 | 对账、账期与账龄管理、回款登记、欠款预警 | 对账与回款 |
| 采购 / 供应链协调 | 向供应商询价采购、库存与安全余量管理 | 采购与库存协同 |

业务主线为：客户建档 → 需求匹配与送样 → 测试反馈 → 报价 → 定点/订单 → 备货送货 → 对账回款；材料牌号库与采购库存为全程提供支撑，工作台汇总每日待办与进度。

2.2  功能模块清单与核心字段

各模块只列单人销售真正需要的字段，避免冗余；标注“字典”的字段使用可自定义下拉选项，标注“必填”的字段在录入时强制校验（校验规则见第 7.5 节）。

表 2-1  功能模块、职责与核心字段一览

| 模块 | 职责 | 核心字段 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户跟进 | 客户档案与销售阶段推进、跟进记录与提醒 | 客户名称（必填）、对接主机厂/Tier1、产品方向、材料体系、 销售阶段（字典）、跟进记录、下次跟进日期、负责人=本人 | 新增/编辑、阶段推进、设置提醒、超期标红、检索筛选 |
| 材料牌号库 | 维护可售材料的牌号、性能与供应来源 | 牌号（必填）、基材、改性方式（TD/GF/阻燃/遮光/光扩散等）、 关键性能（熔指/冲击/热变形/密度）、供应来源、成本（按询价更新） | 新增牌号、性能对比、按需求筛选、成本更新留痕 |
| 样品管理 | 送样、封样与客户测试反馈闭环 | 样品编号、关联客户、牌号、批次、送样克重、送样日期、 测试项目、反馈结论、样品状态（字典） | 打印样品标签、登记反馈、状态流转、留样查询 |
| 报价管理 | 出具与跟踪报价，管理版本与有效期 | 报价单号、客户、牌号、含税单价、起订量、运费承担、 有效期、版本号、报价状态（字典） | 复制旧报价、版本对比、到期提醒、报价转订单 |
| 订单与送货 | 订单登记、备货协调、送货与回签 | 订单号、客户、牌号、数量、单价、金额、交期、 备货状态、送货单号、回签状态（字典） | 订单跟踪、生成送货单、回签登记、逾期预警 |
| 对账与回款 | 周期对账、回款登记与应收风险控制 | 对账单号、客户、账期、对账金额、已收、未收、 账龄、回款状态（字典）、承诺回款日 | 生成对账单、登记回款、账龄分档、欠款预警 |
| 采购与库存协同 | 向供应商采购、库存余量与安全库存 | 采购单号、供应商、牌号、采购量、在途量、 现有库存、安全库存、采购状态（字典） | 询价记录、采购登记、低于安全库存提醒 |
| 工作台 | 汇总今日待办、提醒与关键指标 | 今日待办、到期/超期跟进、待回签、待回款、 本月销售额、本月回款、阶段看板 | 一屏总览、快捷新增、点击下钻、看板拖拽阶段 |
| 基础设置 | 字典选项、提醒与备份参数、外观偏好等本地配置管理 | 字典类型与选项（可增删改、停用不删除）、提醒提前天数、备份保留份数与异地备份路径、点 × 行为、浅色主题、关于 / 变更记录 | 维护字典、调整提醒与备份参数、查看变更记录（第 1.4 节） |

初始档案可按实际业务预置（示例：内饰/PC/ABS 方向客户、出风口方向客户、PP-TD20 已量产客户，以及金发、聚隆（冠久）等供应来源）；联系人、价格等未确认信息一律留空，由使用人维护，程序不预置虚构数据。

2.3  关键业务状态流转

状态是业务进度的核心，也是第 6 章“状态色”的唯一来源：每个状态在界面上固定对应一种颜色，全程序不允许同一状态出现两种颜色。状态只能沿规定方向流转，回退需填写原因并留痕。

表 2-2  客户销售阶段（看板列）

| 阶段 | 含义 / 进入条件 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 潜在客户 | 已获取线索、尚未建立有效接触 | 首次接触 |
| 初步接触 | 已联系上、了解到材料或项目需求 | 需求确认 / 送样 |
| 送样测试 | 已送样，等待客户测试与反馈 | 跟进测试结果 |
| 报价谈判 | 测试通过或进入比价，已出具报价 | 定点 / 继续跟进 |
| 定点量产 | 获得项目定点并形成稳定订单 | 持续订单维护 |
| 暂停 / 流失 | 项目暂停或丢单，需记录原因 | 条件满足时重新激活 |

表 2-3  样品、订单、回款状态流转

| 对象 | 状态序列 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 样品 | 待送样 → 已送样 → 测试中 → 通过 / 不通过 / 待复测 | 不通过与待复测须登记原因，可再次送样 |
| 订单 | 待确认 → 已确认备货中 → 已送货 → 已回签 → 已完成 | 逾期未送货触发预警色 |
| 回款 | 未到期 → 临近到期 → 已逾期 → 已结清 | 按账龄分档着色；部分回款为金额属性而非独立阶段：任意阶段均可登记部分回款并显示已收比例，全额到账后流转为已结清 |
| 采购 | 待询价 → 已下单 → 在途 → 入库 → 关闭 | 在途与库存联动计算可用量 |

2.4  历史数据迁移（Excel/WPS 另存 CSV 后导入）

既有 Excel 台账（客户、牌号、报价、订单、应收）先另存为 UTF-8 CSV，再按下表规格迁入；当前版本默认支持 CSV，客户档案与历史订单优先。

表 2-4  CSV 导入功能规格

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 导入范围 | 客户档案、材料牌号、历史报价、历史订单、应收余额；分对象分批导入，可重复执行（按单号判重） |
| 模板 | 程序内提供与第 2.2 节字段一致的 UTF-8 CSV 模板；可用 Excel/WPS 打开填写，含填写说明与示例行 |
| 字段映射 | 模板列名即库表字段（附录 B），无需手工映射；模板外列忽略并提示 |
| 导入预检 | 逐行校验必填缺失、日期 / 数字格式、字典值合法性；客户按“名称 + 对接主机厂”判重 |
| 冲突处理 | 重复项默认跳过并记录；整体回滚策略用于预检失败时整批不提交 |
| 结果报告 | 完成后生成报告（成功 N 条、失败 N 条及原因），失败行可导出 CSV 修正后重导 |
| 事务性 | 整批导入在同一事务内提交或整体回滚，不留半批数据 |
| 迁移验收 | 抽样 20 条与原表逐字段核对一致；订单金额、应收合计与原表合计一致 |

2.5  单据打印与输出规格

为不引入打印引擎与驱动依赖（第 3.1 节约束），V1.2 采用“导出后打印”策略；当前程序实际生成 UTF-8 CSV，Excel/WPS 可打开后按下述版式打印。原生 PDF / xlsx 生成保留为后续版本，不纳入本次 V1.2 验收。

表 2-5  单据打印与输出规格

| 单据 | 规格 |
| --- | --- |
| 样品标签 | 40 × 30mm 标签纸版式，内容：样品编号、客户、牌号、批次、克重、送样日期；当前版本导出 CSV 后按标签模板打印，PDF 生成暂不纳入 V1.2 |
| 送货单 | A4 纵向：表头（单号、客户、日期）+ 明细（牌号、批号、数量 kg、单价、金额）+ 签收栏；导出 CSV 后按 A4 模板打印 |
| 对账单 | A4 纵向：期间订单明细 + 应收合计 + 回款记录 + 盖章区；导出 CSV 后按 A4 模板打印 |
| 输出位置 | 统一导出至 ./export/（第 3.4 节），文件名含单号与日期 |

2.6  数据与状态闭合规则

第 2.2、2.3 节定义业务概念，附录 C 定义不可变状态码和允许流转，附录 D 定义缺失对象与约束。状态展示色仍取附录 A，但“预警”和“金额属性”不再冒充业务状态。

表 2-6  业务对象与数据闭合补充

| 领域 | 需要补充的对象 / 字段 | 最小规则 |
| --- | --- | --- |
| 客户与项目 | contacts；projects/opportunities（客户、主机厂、零件、预计量、阶段） | 一个客户可有多个联系人和项目；项目阶段独立于客户阶段 |
| 样品测试 | sample_tests（测试日期、项目、结果、结论、下步动作）；attachments | 每次复测保留历史；不通过 / 待复测必须有原因 |
| 报价与订单 | quotation_items、order_items、delivery_items | 若坚持单明细，须在 V1 限制中明确；否则金额按明细合计 |
| 对账与回款 | statement_items、payment_allocations | 一笔回款可分配到多张对账单；已收金额由分配记录计算 |
| 库存与采购 | inventory_movements、stock_reservations、批次 / 仓位 | 可用量必须能追溯到入库、出库和预留流水 |
| 追溯与运维 | audit_logs、cost_history、import_batches、schema_migrations、backup_records | 状态回退、成本更新、导入和备份均可追溯 |

数据约束：金额使用整数分或定点小数，不使用 REAL；日期统一 ISO 8601 并明确本地时区；账龄、未收金额、可用库存和付款状态等派生值统一计算；字典采用不可变 code、可编辑 label、sort_order 和 enabled；外键、唯一键、检查约束和导入幂等键必须写入迁移脚本。

3  技术架构

3.1  设计约束（不可突破的底线）

技术选型与实现必须首先满足以下约束；运行时分发、数据保护和恢复要求以第 3.8 节为准。任何与约束冲突的方案（如需联网授权、需用户另行安装业务运行时、需管理员权限、数据写入系统盘或注册表）一律不采用。

| 约束 | 具体要求 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 绿色免安装 | 拷贝目录即可运行，不要求用户另行安装业务运行时；Windows WebView2 按第 3.8 节固定版随包或明确前置条件验证 | 全新 Windows 10/11 账户、无开发环境、断网下双击可启动 |
| U 盘便携 | 程序与数据同目录，整体拷贝 / 换电脑 / 换盘符后数据不丢、路径不失效 | 拷贝到 U 盘并在另一台电脑直接运行验证 |
| 纯本地离线 | 不依赖外网与云服务，断网可完成全部功能；默认不发起任何网络请求 | 断网 + 防火墙拦截下全功能回归 |
| 无需管理员权限 | 不写 Program Files、不写注册表开机项、不装系统服务、不装驱动 | 标准账户（非管理员）下正常运行 |
| 单人单库 | 一份本地数据库文件即全部业务数据，便于拷贝备份 | 数据目录中可定位唯一主库文件 |
| 数据可导出 | 核心台账可导出为 UTF-8 CSV，Excel/WPS 可打开查看 | 导出文件可用 Office/WPS 正常打开 |
| 低占用易关闭 | 内存与 CPU 占用克制，关闭后进程彻底退出、不残留 | 任务管理器确认无残留进程与文件占用 |

3.2  总体分层架构

采用“前端界面 + 桌面外壳 + 本地数据库”的单机分层架构，层与层之间通过明确接口通信，界面层不直接读写数据库文件，保证数据安全与后续可替换性。

| 层次 | 职责 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 表现层（UI） | 页面、组件、状态色、表单校验与交互反馈 | Vue 3 + TypeScript 单页界面，组件化，颜色统一取设计令牌 |
| 桌面外壳层 | 窗口/托盘/菜单、文件对话框、单实例、开机自启、路径 | Tauri（Rust）提供原生窗口与系统能力，前端不直接碰系统 |
| 业务与数据访问层 | 业务规则、状态流转、查询统计、事务、备份 | Rust 侧封装数据服务，对前端暴露受限命令（Command） |
| 数据存储层 | 业务数据持久化、事务一致性、并发保护 | 嵌入式 SQLite 单文件库，WAL 模式，定期 VACUUM |
| 文件与备份层 | 附件、导出、自动备份、运行日志 | 全部位于 exe 同级便携目录，相对路径定位 |

数据流：界面操作 → 前端校验 → 调用外壳命令 → Rust 业务校验并在一个事务内写库 → 返回结果 → 界面按第 6 章状态色刷新。所有写操作走事务，避免异常断电导致半条数据。

3.3  技术选型

选型贴合单人维护、便携离线与既有技术栈，优先成熟稳定、打包体积小、无需用户另行安装业务运行时的方案；开发与发布必须使用 lockfile 和版本清单固定具体版本，不能只锁定大版本。

| 层 | 技术（大版本方向） | 选型理由 / 便携说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面框架 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 组件化、类型约束减少字段错误；构建产物为静态资源，可被外壳直接内嵌 |
| 桌面外壳 | Tauri 2（Rust） | 打包体积小、内存占用低；Windows WebView2 固定版 / 系统版分发方式必须按第 3.8 节 PoC 定案并记录版本、离线行为和许可证 |
| 包管理 / 构建 | pnpm + Vite 构建前端，Rust 工具链构建外壳 | 依赖安装快、产物确定；构建只在开发机进行，用户侧零依赖 |
| 本地数据库 | SQLite 3（Rust 侧嵌入式驱动） | 单文件、免服务、事务可靠；随程序内嵌，用户无需单独安装数据库 |
| 状态 / 校验 | 前端集中式状态管理 + 前后端双重校验 | 界面即时反馈，Rust 侧兜底，防止脏数据落库 |
| 导出 | 本地生成 UTF-8 CSV（xlsx/PDF 暂不纳入 V1.2） | 纯本地生成，不依赖联网与第三方服务 |
| 界面视觉 | Naive UI（按需引入）+ 第 6 章设计令牌全量覆盖 | 对象级主题定制、TypeScript 类型完备、无默认样式污染；主色经令牌覆盖为钢蓝，杜绝“第二种蓝”；MIT 许可、零授权成本（对比见表 3-1） |

选型结论经以下对比得出；组件库在此定案为 Naive UI，不再保留双选。

表 3-1  选型对比与备选说明

| 层 | 选定 | 备选 | 放弃原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面外壳 | Tauri 2 | Electron | 打包与内存占用大（安装包常 ≥ 80MB、空闲内存数百 MB），违背第 3.1 节便携约束与 3.7 节低占用指标 |
| 桌面外壳 | Tauri 2 | C# WPF / Qt | WPF 依赖 .NET 运行时且与前端技术栈割裂；Qt 体积与授权不适合单人绿色分发 |
| 界面框架 | Vue 3 + TypeScript | React / Svelte | 均可满足需求，按开发熟悉度与 TS 生态成熟度选定 Vue 3 |
| 本地数据库 | SQLite | LevelDB / JSON 文件 | 对账、账龄等需 SQL 聚合与事务保障；文件型方案无事务与断电保护 |
| 组件库 | Naive UI | Element Plus / 自研轻量组件 | 主题为对象级令牌、覆盖成本最低；如 P1 期间遇硬性障碍可切换 Element Plus，令牌层已隔离组件库、切换不改页面 |

全部选定组件均为宽松开源许可（Tauri：MIT / Apache-2.0，Vue：MIT，SQLite：Public Domain，Naive UI：MIT），零授权成本、无联网授权风险。

3.4  便携目录结构与路径规则

程序运行时一律以“可执行文件所在目录”为根（便携根），使用相对路径，绝不使用绝对盘符或用户目录保存业务数据。运行状态标记使用同一便携根下的 ./state/last_exit.json，与主库分离，供数据库尚未打开或已损坏时判断上次退出状态。

表 3-2  绿色便携目录结构

| 路径（相对 exe） | 内容 | 便携 / 清理规则 |
| --- | --- | --- |
| ./ERP.exe（及运行依赖） | 主程序与内嵌资源 | 绿色目录的一部分，整体拷贝即可 |
| ./data/erp.db | 唯一主数据库文件（SQLite） | 核心资产，备份重点；路径随 exe 自适应 |
| ./data/erp.db-wal、-shm | WAL 临时文件 | 正常关闭后自动合并清理，不手动删除 |
| ./backup/ | 自动 / 手动备份库，按日期时间命名 | 保留份数可配，超量自动清理最旧备份 |
| ./export/ | 导出的 CSV、对账单、送货单（Excel/WPS 可打开） | 用户文件，可随时拷出，程序不强制清理 |
| ./files/ | 客户资料、样品图片等附件 | 仅通过程序相对引用，不写绝对路径 |
| ./logs/ | 运行与异常日志 | 按大小 / 天数滚动，便于排查启动关闭问题 |
| ./config/settings.json | 本地偏好（窗口大小、点×行为、配色等） | 纯本地配置，拷贝即迁移，无注册表 |
| ./state/last_exit.json | 启动 dirty / 正常 clean 状态、时间、版本和备份结果 | 使用临时文件 + 原子替换；写入失败则下次按异常退出处理，不得覆盖主库 |
| ./runtime/webview2/ | 固定版 WebView2 运行时（仅在随包方案下存在） | 发布目录的一部分；版本与许可证写入发布清单，不手动删除 |

3.5  数据安全、备份与恢复

| 机制 | 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 写库事务 | 所有新增/修改/删除包裹在事务中 | 中途失败回滚，杜绝半截数据 |
| 关闭前备份 | 每次正常退出时在备份完成后再结束进程 | 见第 5.3 关闭时序 |
| 定时自动备份 | 可配每日首次打开后备份 + 每隔 N 天备份 | 备份为一致性快照，使用 SQLite 安全备份接口而非复制占用中的文件 |
| 手动备份 / 还原 | 提供“一键备份到便携 backup 目录 / 从备份还原”；指定外部位置复制列为后续版本 | 还原前自动先备份当前库，防止误操作覆盖 |
| 备份保留 | 默认保留最近 10 份（可配） | 超量滚动删除最旧；U 盘空间不足时提示并允许改路径 |
| 损坏自检 | 打开时校验库完整性（PRAGMA integrity_check） | 损坏则引导选择最近备份恢复，流程见第 4.4 |
| 导出兜底 | 台账随时导出 UTF-8 CSV（Excel/WPS 可打开） | 即使程序不可用，数据仍可读，降低单点风险 |
| 异地容灾 | 每周将 backup 目录完整复制一份至电脑硬盘或其他非 U 盘介质；月底对账完成后另存一份台账导出 | 当前通过文件管理器手动复制 backup 目录至非 U 盘介质；设置页快捷复制入口列为后续版本，仍应对 U 盘丢失与损坏（见第 9 章 R1 / R2） |

3.6  打包与分发

最终产物为一个绿色文件夹（含 exe 与运行资源、data/backup 等空目录，以及按第 3.8 节选定的 runtime/ 和 state/ 目录），可压缩为单个压缩包或直接拷入 U 盘分发；不制作需要安装的安装包，不创建系统服务与注册表开机项（开机自启若启用，采用“启动文件夹快捷方式”这一无需管理员的方式，并可一键撤销）。首次运行自动在同级创建 data/backup/export/files/logs/state 目录；固定版 WebView2 随包时不得在用户侧联网下载。为降低杀毒软件误报，发布版本保持单一可信来源、必要时进行代码签名；如被拦截，在说明中提供可信目录添加方法，不要求关闭系统防护。

3.7  性能与可靠性指标

| 指标 | 目标值（单人数据量级） | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动到主窗口可交互 | ≤ 3 秒（普通 U 盘 ≤ 5 秒） | 双击到工作台可点击的秒表计时 |
| 常用列表查询 / 翻页 | ≤ 300 毫秒 | 万级记录下实测 |
| 关闭（含自动备份） | ≤ 2 秒；库体积大或 U 盘写入慢时以“备份完整落盘”为准，显示进度、不强制中断 | 点退出到进程消失、U 盘可安全弹出 |
| 数据库规模 | 单人三年数据控制在百 MB 级 | 附件放文件系统、库内只存路径 |
| 内存占用 | 空闲 ≤ 200 MB | 任务管理器观察 |
| 异常恢复 | 断电 / 强杀后下次打开可自检并恢复 | 杀进程、拔盘后重新打开验证 |

3.8  运行时、安全与恢复验收

V1.2 采用“保护模式”为默认安全基线：不设云端账号，但本地数据保护不能只停留在界面遮挡。实现库、备份和敏感导出所使用的具体加密组件由技术 PoC 定案，版本、许可证和兼容性结果必须写入发布清单。

表 3-3  P0 运行时与安全要求

| 主题 | 基线要求 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| WebView2 | 在无开发环境、断网和缺少系统 WebView2 的目标环境下按发布方案运行；固定版随包时放入 ./runtime/webview2/ | 干净环境启动记录、包体积、许可证和版本清单 |
| 本地口令 | 使用随机盐和明确工作因子的密码派生；取消安全提示问题，恢复使用一次性恢复密钥或人工恢复流程 | 口令设置、修改、失败重试、恢复和锁定用例 |
| 静态加密 | 主库、备份和敏感导出采用一致的加密策略；未启用保护模式时必须显示明确的明文风险提示 | 文件直接读取测试、备份还原测试、密钥恢复记录 |
| 备份完整性 | 每份备份记录时间、版本、大小、校验值和结果；定期执行真实还原演练 | backup_records、校验报告、还原报告 |
| 恢复目标 | 最近可恢复备份距当前不超过 24 小时，损坏库恢复到可用状态不超过 30 分钟 | RPO/RTO 演练记录 |
| 日志与副本 | 日志不写入口令、密钥和未脱敏敏感字段；不同便携副本显示账套标识并提示数据可能分叉 | 日志抽查、多副本启动提示和差异记录 |

4  打开（启动）流程与细节

本章规定从“双击程序”到“进入工作台可操作”之间的每一步行为与异常处理，目标是启动快、不白屏、不丢数据、换盘换电脑不出错。

4.1  启动方式与单实例

| 事项 | 规则 |
| --- | --- |
| 启动入口 | 双击 exe、U 盘中双击、或桌面 / 启动文件夹快捷方式，行为完全一致 |
| 单实例互斥 | 同一便携目录只允许一个进程；再次打开时不新开窗口，而是激活并置顶已有主窗口 |
| 已最小化到托盘 | 再次打开等同于唤起：恢复窗口、置前并聚焦到上次停留页面 |
| 开机自启（可选） | 默认关闭；开启时仅在当前用户“启动”文件夹放置快捷方式，无需管理员、可一键取消 |
| 多副本隔离 | 不同目录 / 不同 U 盘的副本视为不同账套，允许分别运行，但标题栏显示便携目录名以防误操作 |

4.2  启动加载时序

启动按固定顺序执行，每一步都有明确的界面反馈与异常处理；任一步失败都给出可读提示而非闪退。

表 4-1  启动加载时序（顺序不可颠倒）

| 序 | 阶段 | 具体动作 | 异常处理 / 界面反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进程与单实例检查 | 创建互斥标识，判断是否已有实例 | 已有实例→激活原窗口后本进程立即退出 |
| 2 | 定位便携根 | 以 exe 所在目录为根，解析 data/config 等相对路径 | 目录缺失→自动创建；U 盘未就绪→提示重新插入 |
| 3 | 先显示启动画面 | 立即展示 Splash（程序名 + 加载状态文案），避免白屏 | Splash 固定不卡死，加载进度实时更新 |
| 4 | 读取本地配置 | 读取窗口大小、上次页面、点×行为、主题配色 | 配置损坏→用默认配置并备份损坏文件，不阻断启动 |
| 5 | 读取并标记退出状态 | 在连接数据库前读取 ./state/last_exit.json，立即原子写入 dirty 状态 | 缺失或 dirty → 记录异常上下文并进入第 4.4 节；写入失败不得新建空库 |
| 6 | 数据库连接与自检 | 连接 erp.db、执行完整性检查、必要时做版本迁移 | 损坏 → 进入第 4.4 节；迁移失败 → 回滚并提示 |
| 7 | 加载首屏数据 | 只加载工作台首屏所需数据，其余页面按需懒加载 | 分批加载，先出骨架屏再填数据 |
| 8 | 进入工作台 | 关闭 Splash，按上次状态还原窗口与页面，定位待办 | 焦点落在今日待办，红点 / 提醒按第 6 章着色 |

4.3  首屏与白屏规避

启动画面在进程创建后第一时间出现，背景色与主色一致（见第 6 章），中央显示程序名与当前加载文案，文案随阶段变化（如“正在检查数据…”“正在加载工作台…”）。主窗口采用“先渲染静态骨架、再异步填充数据”的方式：导航与布局先出现，列表区域显示骨架屏，数据到位后替换，避免长时间整窗白屏；超过指标时长仍未加载完成时显示“加载较慢，正在重试”并提供安全退出入口。

4.4  异常关闭后的打开恢复

每次启动先读取 ./state/last_exit.json。启动前将状态原子写为 dirty；正常关闭完成数据库、备份和句柄处理后再写为 clean。若发现缺失或 dirty，即判定上次为异常关闭（断电、强杀、直接拔盘），不依赖损坏主库中的字段判断。

| 步骤 | 界面与动作 |
| --- | --- |
| ① 提示 | 弹窗说明“上次未正常关闭”，并显示异常时间与日志位置 |
| ② 完整性自检 | 自动执行库完整性检查，结果以正常 / 警告 / 损坏三态呈现（颜色见第 6.4） |
| ③ 草稿恢复 | 列出未关闭的录入草稿（来自本地暂存），由用户选择恢复或丢弃 |
| ④ 备份选择 | 库损坏时列出 backup 中最近若干备份（时间、大小），默认选中最近一份，还原前先备份现状 |
| ⑤ 留痕 | 本次异常与选择写入日志，便于判断是否为 U 盘或磁盘问题反复出现 |

4.5  登录与身份策略

本程序为单人单机、数据随 U 盘自持，不设云端账号体系或联网鉴权。V1.2 默认使用本地保护模式：首次建档后设置本地口令，口令只用于派生数据保护密钥，不采用安全提示问题；忘记口令只能使用预先保存的恢复密钥或在新副本中执行人工恢复。用户跳过保护设置时必须看到明文数据风险提示，并不能把该状态判定为“信息已加密”。

4.6  U 盘换盘符与路径自适应

所有数据、附件、备份路径均相对 exe 实时解析，不保存“E:\…”这类绝对盘符；因此同一 U 盘在不同电脑显示为不同盘符时无需任何设置。若数据目录被独占占用（如杀毒扫描、上一进程未退净），启动时提示“数据文件被占用”，引导关闭占用程序或等待重试，而不是直接新建空库覆盖原数据。

5  关闭（退出）流程与细节

本章规定从“用户想关闭”到“进程彻底退出、U 盘可安全拔出”之间的行为，核心是先保数据、再退进程，区分“最小化到托盘”和“真正退出”，做到不丢录入、不残留进程、不占用 U 盘。

5.1  关闭入口与统一行为

| 关闭入口 | 行为 |
| --- | --- |
| 标题栏 × 按钮 | 按设置的“点 × 行为”执行（默认最小化到托盘，可改为直接退出，见 5.4） |
| 托盘图标右键 → 退出 | 无条件走“真正退出”流程 |
| 主菜单 → 文件 → 退出 | 真正退出，与托盘退出同一套时序 |
| 快捷键 Ctrl+Q | 真正退出；Esc 仅关闭当前弹层 / 弹窗，不退出程序 |
| Alt+F4 / 任务栏关闭窗口 | 等同标题栏 ×，遵循同一设置，不另搞一套逻辑 |

5.2  关闭前检查清单

执行退出前逐项检查；存在未完成事项时先拦截、由用户决策，不允许在用户不知情时丢弃内容。

| 检查项 | 判定为“需要拦截”的条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 未保存表单 | 任一录入 / 编辑表单存在未落库修改 | 弹窗列出未保存项，提供保存 / 不保存 / 取消返回 |
| 进行中的导出 / 备份 | 尚有导出、备份、还原任务未完成 | 等待完成或确认中止；备份中禁止强退以免产生坏备份 |
| 未 flush 的写入 | WAL 中存在尚未合并的写入 | 退出前执行 checkpoint，确认落盘 |
| 后台任务 | 存在定时备份、附件读写等后台任务 | 先停止任务调度并等待当前任务收尾 |
| 外部文件占用 | 导出文件仍被 Office 打开等 | 提示但不强制，允许用户确认后继续退出 |

5.3  关闭时序与拦截文案

表 5-1  真正退出的关闭时序

| 序 | 动作 | 失败 / 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拦截检查（第 5.2），有未保存项先弹窗 | 用户选“取消”则放弃退出、回到原界面且不丢现场 |
| 2 | 停止后台调度，保存窗口大小 / 上次页面等本地配置 | 配置写入失败不阻断退出，记录日志 |
| 3 | 提交或回滚所有数据库事务，执行 WAL checkpoint | 失败则重试一次，仍失败先紧急备份再提示 |
| 4 | 执行关闭前自动备份（一致性快照） | U 盘空间不足时提示改存位置或跳过（需二次确认） |
| 5 | 关闭数据库连接，释放附件 / 文件句柄 | 确保 data、export 目录不再被占用；关闭失败则保持 dirty 状态并记录日志 |
| 6 | 原子写入 ./state/last_exit.json 的 clean 标志（附备份结果），移除托盘图标，销毁窗口 | 标志写入失败则记录日志并按下次启动异常处理，不得声称已安全退出 |
| 7 | 进程彻底退出 | 任务管理器无残留；U 盘可安全弹出 |

脏表单拦截使用统一、明确的弹窗文案，避免“是否退出？”这类含糊表达，标准文案如下：

| 场景 | 标题 | 正文与按钮 |
| --- | --- | --- |
| 有未保存录入 | 存在未保存的内容 | 正文：“当前有 N 个录入尚未保存，退出后未保存内容将丢失。”；按钮：【保存并退出】（默认/主按钮）、【不保存退出】（危险描边）、【继续编辑】（取消） |
| 正在备份 / 导出 | 任务尚未完成 | 正文：“正在备份 / 导出，立即退出可能产生不完整文件。”；按钮：【等待完成】（默认）、【强制退出】 |
| 备份失败 | 自动备份未完成 | 正文：“本次自动备份未成功（原因：…）。仍要退出吗？”；按钮：【重试备份】（默认）、【另存备份到…】、【直接退出】 |

5.4  最小化到托盘与真正退出

为兼顾“随手关窗口但保持提醒（如跟进 / 回款到期提醒）”与“彻底退出释放 U 盘”，明确区分两种行为：最小化到托盘不是一次真正退出，不触发关闭时序中的关闭前备份，定时备份仍按计划执行；真正退出才释放文件句柄并写入 clean 状态。两种行为在设置中提供开关，默认策略如下表。首次点击 × 时显示一次轻提示说明该行为，之后不再打扰。

| 行为 | 触发 | 结果 | 进程 / 提醒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小化到托盘（默认点 ×） | 标题栏 × / Alt+F4 | 窗口隐藏，托盘图标保留 | 进程在、到期提醒与定时备份继续 |
| 真正退出 | 托盘退出 / 菜单退出 / Ctrl+Q | 走第 5.3 时序后进程结束 | 进程消失、释放文件、停止一切任务 |
| 可配置项 | 设置 → 常规 → “关闭按钮的作用” | 在“最小化到托盘 / 直接退出”间二选一 | 配置写入 config，跨启动记忆 |

5.5  异常关闭兜底

进程崩溃或被任务管理器强杀时，异常处理器尽量将错误堆栈与现场写入 logs，并保留 ./state/last_exit.json 的 dirty 状态；数据库依赖 WAL 与事务保证已提交数据不丢、未提交事务回滚。下次打开按第 4.4 自检恢复。连续多次异常关闭时，启动后主动提示可能与 U 盘质量 / 磁盘有关，建议另存备份。

5.6  U 盘安全移除

真正退出完成、确认数据连接与文件句柄全部释放后，方可拔出 U 盘。程序在“退出并完成备份”后给出一次明确反馈（如“已安全退出并完成备份，现在可以移除 U 盘”）；禁止在仍占用 data 目录时提示可拔出，避免 Windows“设备正在使用中”或库文件损坏。

6  颜色规范

颜色是本程序最重要的视觉语言之一：业务进度、操作反馈、可点与不可点都依赖颜色快速识别。全程序颜色只允许取自本章色板，并以“设计令牌（变量名）”在代码中统一引用，禁止在页面里硬编码零散色值；需要调整时改令牌即可全局生效。

6.1  配色原则

克制稳重：面向工业材料销售的桌面工具，以中性灰为底、单一钢蓝为主色，整体不花哨、不刺眼，适合长时间使用。

一义一色：同一业务状态 / 同一反馈类型在所有页面颜色一致；主色只表示“主操作 / 选中 / 品牌”，不另作他用。

层次分明：用明度与留白区分层级，状态色仅用于状态点、标签、徽章和必要强调，不给整行铺高饱和底色。

可辨识与可打印：正文对比度达到 WCAG AA（普通文字 ≥ 4.5:1）；状态除颜色外同时配文字或图标，兼顾色弱与黑白打印。

不用组件库默认蓝：任何第三方组件库的默认主题色必须被本章令牌覆盖，避免出现与主色不一致的“第二种蓝”。

6.2  品牌主色与中性色板

主色为沉稳钢蓝，提供深、中、浅三档供不同交互状态与浅底使用；中性色承载页面底色、卡片、边框与分割线。

表 6-1  主色与中性背景 / 边框色板

| 色块 | 名称 | HEX | RGB | 用途 / 搭配前景文字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B6CB0 | 主色 / Primary | #2B6CB0 | 43,108,176 | 主按钮、选中、链接、当前导航、激活态；其上文字用白色 |
| 1E5E9E | 主色-悬停 hover | #1E5E9E | 30,94,158 | 主按钮悬停、可点元素悬停加深 |
| 1A4E82 | 主色-按下 active | #1A4E82 | 26,78,130 | 主按钮按下瞬间 |
| E8F1F9 | 主色-浅底 tint | #E8F1F9 | 232,241,249 | 选中行浅底、信息提示浅底；其上用深色文字 #1F2329 |
| F5F6F8 | 页面背景 bg-page | #F5F6F8 | 245,246,248 | 窗口最底层背景 |
| FFFFFF | 卡片 / 容器 bg-card | #FFFFFF | 255,255,255 | 表格、表单、弹层卡片底色 |
| D9DCE1 | 边框 border | #D9DCE1 | 217,220,225 | 输入框、表格、卡片描边与分割线 |
| ECEEF1 | 分割线 divider | #ECEEF1 | 236,238,241 | 弱分割，比边框更浅 |

6.3  文字颜色层级

表 6-2  文字颜色层级

| 色块 | 名称 | HEX | RGB | 用途 / 搭配前景文字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F2329 | 一级文字 text-strong | #1F2329 | 31,35,41 | 页面标题、关键数据、表格主要内容（近黑，较纯黑柔和） |
| 33373D | 二级文字 text | #33373D | 51,55,61 | 正文、表单值、普通说明 |
| 6A7078 | 次要文字 text-muted | #6A7078 | 106,112,120 | 辅助说明、标签、时间戳 |
| A6ABB3 | 占位 / 弱化 ph | #A6ABB3 | 166,171,179 | 输入占位符、禁用文字、未填写提示 |
| FFFFFF | 反白文字 on-color | #FFFFFF | 255,255,255 | 深底色（主色 / 状态深色）上的文字与图标 |

6.4  功能反馈色

成功、警告、危险、信息四类反馈各配“深色（文字 / 图标 / 描边）+ 浅底（提示条 / 徽章背景）”，深色用于前景，浅底用于背景，不直接用高饱和深色铺大面积。

表 6-3  功能反馈色（深色 + 浅底）

| 色块 | 名称 | HEX | RGB | 用途 / 搭配前景文字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2E9E5B | 成功 success | #2E9E5B | 46,158,91 | 完成、已结清、保存成功；浅底 #E8F6EE |
| E8F6EE | 成功-浅底 | #E8F6EE | 232,246,238 | 成功提示条 / 徽章背景，文字用 #1F7A43 |
| D98A09 | 警告 warning | #D98A09 | 217,138,9 | 临近到期、需关注、库存偏低；浅底 #FDF3E2 |
| FDF3E2 | 警告-浅底 | #FDF3E2 | 253,243,226 | 警告提示 / 徽章背景，文字用 #B97408 |
| D54941 | 危险 danger | #D54941 | 213,73,65 | 逾期、删除、不保存退出；浅底 #FCEBEA |
| FCEBEA | 危险-浅底 | #FCEBEA | 252,235,234 | 危险提示 / 徽章背景，文字用 #B83830 |
| 2B6CB0 | 信息 info | #2B6CB0 | 43,108,176 | 普通提示、进行中；浅底复用主色浅底 #E8F1F9 |
| EFF0F2 | 禁用 disabled | #EFF0F2 | 239,240,242 | 禁用控件底色；禁用文字 #A6ABB3、边框 #D9DCE1 |

6.5  业务状态色（与第 2.3 节状态一一对应）

业务状态一律以“小色点 + 状态文字徽章”呈现：徽章用对应浅底、文字用对应深色，左侧带同色小圆点；表格中只在“状态列”出现，不给整行铺色，避免颜色泛滥。

表 6-4  业务状态色总表（客户 / 样品 / 订单 / 回款 / 采购共用）

| 色块 | 名称 | HEX | RGB | 用途 / 搭配前景文字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8A9099 | 潜在 / 待处理（中性） | #8A9099 | 138,144,153 | 潜在客户、待确认、待询价、未到期（默认灰）；浅底 #F0F1F3 |
| 2B6CB0 | 进行中（主色蓝） | #2B6CB0 | 43,108,176 | 初步接触、备货中、测试中、在途；浅底 #E8F1F9 |
| 0E8A8A | 送样 / 流转（青） | #0E8A8A | 14,138,138 | 送样测试、已送货、部分回款等中间流转；浅底 #E4F4F4 |
| D98A09 | 谈判 / 关注（琥珀） | #D98A09 | 217,138,9 | 报价谈判、临近到期、库存偏低；浅底 #FDF3E2 |
| 2E9E5B | 成功 / 完成（绿） | #2E9E5B | 46,158,91 | 定点量产、已回签 / 完成、已结清、通过；浅底 #E8F6EE |
| D54941 | 逾期 / 危险（红） | #D54941 | 213,73,65 | 订单逾期、已逾期、不通过、删除；浅底 #FCEBEA |
| B5655E | 暂停 / 流失（灰红） | #B5655E | 181,101,94 | 暂停 / 流失客户、关闭；浅底 #F7ECEA，区别于中性灰 |

表 6-5  回款账龄分档（红色随账龄加深，金额同步着色）

| 色块 | 名称 | HEX | RGB | 用途 / 搭配前景文字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8A9099 | 未到期 | #8A9099 | 138,144,153 | 账期内，中性灰 |
| D98A09 | 临近到期（≤3天） | #D98A09 | 217,138,9 | 琥珀色提醒 |
| D54941 | 逾期 1–30 天 | #D54941 | 213,73,65 | 危险红（基础档） |
| C0392B | 逾期 31–60 天 | #C0392B | 192,57,43 | 加深红 |
| 9B2218 | 逾期 60 天以上 | #9B2218 | 155,34,24 | 深红并加粗金额，置顶提醒 |
| 2E9E5B | 已结清 | #2E9E5B | 46,158,91 | 成功绿，金额置为次要文字 |

6.6  控件交互状态色

表 6-6  常用控件在各交互状态下的颜色

| 控件 | 默认 default | 悬停 hover | 按下 active | 聚焦 focus | 禁用 disabled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主按钮 | 底 #2B6CB0 / 白字 | 底 #1E5E9E | 底 #1A4E82 | 外圈主色浅底描边 | 底 #EFF0F2 / 字 #A6ABB3 |
| 次 / 描边按钮 | 白底 / 字 #33373D / 边 #D9DCE1 | 底 #F5F6F8 | 底 #ECEEF1 | 主色描边 | 底 #EFF0F2 / 字 #A6ABB3 |
| 危险按钮 | 白底红字 #D54941 / 红描边 | 浅红底 #FCEBEA | 再加深 | 红色外描边 | 灰底灰字 |
| 输入框 | 白底 / 边 #D9DCE1 | 边 #8A9099 | — | 边 #2B6CB0 + 浅色外发光 | 底 #EFF0F2 不可编辑 |
| 链接 / 文字按钮 | 字 #2B6CB0 | 字 #1E5E9E + 下划线 | 字 #1A4E82 | — | 字 #A6ABB3 不可点 |
| 可点行 / 列表项 | 透明 / 卡片白 | 底 #F5F6F8 | 底 #E8F1F9 | — | — |
| 选中项 | 浅主色底 #E8F1F9 + 左侧主色竖条 | 浅主色底 | 同左 | — | — |

6.7  颜色使用禁忌与可访问性

全程序主色只有一种钢蓝；除第 6.4 的四类反馈色与第 6.5 状态色外，不引入额外高饱和彩色。

禁止用红绿区分作为唯一信息来源：状态必须同时有文字（如“已逾期”）或图标，避免色弱用户无法分辨。

浅色浅底只做背景，前景用对应深色，保证对比度；禁止浅底配浅字、深底配深字。

表格不整行铺高饱和色；整行仅在被选中时用主色浅底 #E8F1F9，状态色限定在状态徽章 / 色点 / 金额。

预留深色模式令牌结构（同一令牌名挂两套值），V1.2 先交付浅色模式，深色模式不属于本版本验收范围，后续仅替换令牌、不改页面。

7  UI 细节规范

本章规定界面布局、字体、导航、表格、表单、按钮、反馈、看板、快捷键与适配的具体规格，目标是在任意 Windows 电脑、不同显示缩放下都整齐、统一、可预期；所有尺寸以 4px 为基数栅格。

7.1  整体布局与窗口

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 默认窗口尺寸 | 1280 × 800（首次打开居中），记忆上次关闭时的大小与位置 |
| 最小窗口尺寸 | 1024 × 640，小于该尺寸不再压缩，避免表格挤压变形 |
| 三区结构 | 左侧导航栏 + 顶部工具栏（页面标题 / 全局搜索 / 快捷新增 / 托盘最小化）+ 主内容区 |
| 侧边导航宽度 | 展开 216px、折叠 56px；折叠后仅显图标，悬停浮出二级菜单 |
| 间距栅格 | 以 4px 为基数：常用 4 / 8 / 12 / 16 / 24；同组元素 8，区块之间 16/24 |
| 圆角 | 卡片 / 输入框 6px，按钮 6px，徽章 4px，弹窗 8px，全程序统一不混用 |
| 阴影 | 仅弹层、下拉、弹窗使用轻阴影，普通卡片用 1px 边框区分，不堆阴影 |
| 内容密度 | 桌面工具采用“适中偏紧凑”密度，表格行高 36px（紧凑 30px 可切换） |

7.2  字体、字号与数字

| 层级 | 字号 / 字重 | 字体 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面标题 | 18px / 中粗 | 微软雅黑（中文） | 顶部当前页面名称 |
| 区块 / 卡片标题 | 15px / 中粗 | 微软雅黑 | 卡片、弹窗、分区标题 |
| 正文 / 表格 | 14px / 常规 | 微软雅黑 | 表单值、表格、菜单（基准字号） |
| 辅助说明 | 12px / 常规 | 微软雅黑 | 字段提示、时间、次要信息 |
| 关键数字 | 14–20px / 中粗，等宽数字 | 数字用 Consolas / Roboto Mono | 金额、数量、账龄，千分位对齐 |
| 禁用全局缩放字体以外的艺术字 | 不使用斜体、艺术字与多种字体混搭 | — | 保持工具型软件的克制一致 |

中文统一微软雅黑（缺字时回退系统默认黑体），数字与英文使用等宽 / 半角字体以便纵向对齐；金额一律右对齐、带千分位与两位小数，单位（元 / kg / 吨）在表头统一标注，不在单元格内重复。

7.3  导航与菜单

左侧导航按业务主线分组：工作台、客户跟进、材料牌号库、样品、报价、订单送货、对账回款、采购库存、基础设置（字典维护、提醒与备份参数、外观偏好、关于 / 变更记录，模块职责见表 2-1）。

当前页面导航项用主色浅底 #E8F1F9 + 左侧 3px 主色竖条 + 主色文字；悬停用 #F5F6F8。

导航项有未读 / 到期事项时，右侧显示数字角标（红点规则见 7.7）；展开 / 折叠状态写入本地配置记忆。

主内容区顶部提供面包屑（如 对账回款 / 对账单详情），二级页面可返回上一级且保留列表筛选状态。

7.4  数据表格

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 表头 | 固定不随滚动移动，浅灰底 #F2F2F2、中粗；长表翻页 / 滚动时保持可见 |
| 斑马纹 | 隔行 #FAFAFA，纯白与极浅灰交替，提升横向跟随性，不使用彩色斑马纹 |
| 对齐 | 文本左对齐、短枚举居中、金额 / 数量右对齐；整列对齐方式保持一致 |
| 状态列 | 统一“色点 + 状态徽章”，颜色取自第 6.5，宽度固定避免跳动 |
| 排序 / 筛选 | 可排序列表头带箭头；常用筛选置于表头或顶部筛选条，筛选条件可一键清空 |
| 行操作 | 悬停行末出现“编辑 / 更多”文字按钮，不默认堆满图标；危险操作（删除）收入更多菜单 |
| 选择 | 首列复选框，选中行用主色浅底；支持全选当前页与跨页选择提示 |
| 空状态 | 无数据时居中空状态插画位 + 一句话说明 + 主操作按钮（如“新增客户”），不留一片空白 |
| 加载 | 翻页 / 检索时用骨架屏或行级加载，不整页闪烁；加载失败显示重试，不清空已填筛选 |
| 分页 | 右下角显示总数与每页条数（可切 20/50/100），单人数据默认 50 条 / 页 |

7.5  表单与校验

| 要素 | 规格 |
| --- | --- |
| 标签与布局 | 标签右对齐、统一宽度（建议 96–120px），输入框左对齐成一列；弹窗表单用上下结构亦可，但同一弹窗内统一 |
| 必填 | 必填项标签前加红色 *（#D54941），并在提交时统一校验，不允许漏填后无提示 |
| 校验时机 | 输入中不打断；失焦做格式校验，提交时做整体校验；错误定位到第一个异常字段并滚动到可视区 |
| 错误呈现 | 输入框变红边 #D54941，下方 12px 红字说明原因与正确示例，修正后立即消失 |
| 默认值与占位 | 能合理默认的（如日期=今天、负责人=本人）预填；占位符用 #A6ABB3 提示格式，提交时不作为真实值 |
| 下拉 / 字典 | 销售阶段、状态等用字典下拉，支持搜索与（管理员=本人）维护选项，不允许自由文本造成状态分裂 |
| 数字 / 日期 | 数字限定输入并千分位显示；日期用日期控件，统一 YYYY-MM-DD，时间 YYYY-MM-DD HH:mm |
| 未保存保护 | 表单有改动后关闭页面 / 弹窗走第 5 章拦截；离开时标题或标签显示小圆点提示“已修改未保存” |

7.6  按钮

按钮分五类，颜色严格引用第 6.6；每个区域只允许一个主按钮（最主要动作），其余为次按钮，避免多个蓝色主按钮争夺注意力。

| 类型 | 用途 | 默认样式 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主按钮 | 保存、确认、新增等主要动作 | 主色底白字，悬停加深 | 高 32px，左右内边距 16px |
| 次按钮 | 取消、返回、次要操作 | 白底灰描边深字 | 同主按钮等高 |
| 描边 / 文字按钮 | 表格行内、轻量操作 | 无底色，主色文字，悬停下划线 / 浅底 | 高 28px（紧凑） |
| 危险按钮 | 删除、不保存退出、还原覆盖 | 白底红描边红字，悬停浅红底；高危操作二次确认 | 同主按钮等高 |
| 禁用按钮 | 条件未满足（如未填必填项） | 灰底 #EFF0F2、字 #A6ABB3，不可点且不响应悬停 | 同原类型 |

7.7  反馈、弹窗与状态提示

| 反馈形式 | 使用场景与规格 |
| --- | --- |
| Toast 轻提示 | 保存成功、复制完成等无需决策的反馈，右上角出现 2–3 秒自动消失，不打断操作；成功绿 / 失败红 / 普通信息蓝 |
| 对话框 Modal | 需要用户决策（删除、未保存退出、还原）时居中弹出，带遮罩；主按钮在右、默认聚焦安全项（如“保存并退出”） |
| 确认强度分级 | 普通操作一步确认；删除 / 覆盖备份等不可逆操作，要求二次确认或输入确认，按钮用危险样式 |
| 行内 / 顶部提示条 | 列表级提醒（如存在超期回款）用可关闭的浅色提示条，颜色取第 6.4 浅底 |
| 加载 / 骨架屏 | 首屏与翻页用骨架屏；长任务（备份、导出、还原）用带百分比的进度条且禁止重复点击 |
| 空状态 / 无结果 | 区分“暂无数据（去新增）”与“筛选无结果（清空筛选）”，分别给对应动作按钮 |
| 红点 / 角标 | 导航与待办上的数字角标用危险红 #D54941、白字；仅提醒数量，点击进入后清除；无数量时用小红点 |

7.8  工作台与阶段看板

顶部为关键指标卡：本月销售额、本月回款、应收未收、待跟进 / 超期数量；数字用等宽字体，超期数红色。

客户阶段看板按第 2.3 的六阶段分列，列头显示阶段名 + 数量并带对应状态色点；卡片显示客户、材料体系、下次跟进日。

卡片可拖拽改变阶段，拖动时校验流转规则（不允许的跳转给出说明并回弹）；跨阶段变更自动写入跟进记录。

今日待办按“超期（红）→ 今日到期（琥珀）→ 未来计划（中性）”排序，点击直达对应单据。

7.9  快捷键与右键菜单

| 快捷键 | 动作 | 快捷键 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ctrl+N | 快速新增当前模块单据 | Ctrl+F | 聚焦当前列表搜索 |
| Ctrl+S | 保存当前表单 | Esc | 关闭弹层 / 弹窗（不退出程序） |
| Ctrl+Q | 真正退出程序 | Ctrl+D | 打开今日待办 / 工作台 |
| Ctrl+E | 导出当前列表 | F5 | 刷新当前列表 |
| Enter | 对话框中触发主按钮 | Delete | 列表中删除（仍弹二次确认） |

列表行、输入框、看板卡片提供右键上下文菜单，动作与行内“更多”保持一致并按权限（本人即全部）置灰不可用项；快捷键在设置中可查，全程序一致、不与系统常用快捷键冲突。

7.10  窗口适配与可访问性

兼容 Windows 10/11 在 100%、125%、150% 缩放下的显示，布局使用弹性栅格，图标与文字不重叠、不裁切。

支持键盘完整操作：Tab 顺序与视觉顺序一致，聚焦框用主色描边清晰可见；常用动作可由快捷键完成。

在最小窗口 1024×640 下仍可完整完成新增、查询、保存；超出时内部滚动而非整体变形。

颜色之外同时用文字 / 图标 / 形状传达状态（见 6.7）；关键按钮图标旁配文字，不只用含义模糊的小图标。

8  实施计划与验收

按“先底座、再业务、后打磨”的顺序推进，每阶段都有可运行产物与明确验收点；周期以单人 / 小团队可投入的相对周次估算，实际起止日期在立项时回填，本文不预设绝对日期。

8.1  阶段划分

表 8-1  实施阶段、产出与验收

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 阶段产出 / 验收点 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 技术底座 | 跑通便携外壳与本地库 | Tauri+Vue 工程骨架、便携目录、SQLite 连接、单实例、打开 / 关闭主链路 | 绿色目录双击可开可关、换盘换电脑数据不丢、关闭自动备份生效 | 第 1–2 周 |
| P2 核心业务 | 打通客户到回款主线 | 客户跟进、牌号库、样品、报价、订单送货、对账回款、采购库存、工作台 | 第 2 章字段与状态流转全部可增删改查、状态可按规则流转 | 第 3–6 周 |
| P3 视觉与交互 | 统一颜色与 UI 细节 | 落地设计令牌、状态徽章、表格 / 表单 / 按钮 / 反馈、看板、快捷键 | 对照第 6、7 章与附录 A 逐项验收，无第二种主色、无默认蓝残留 | 第 7–8 周 |
| P4 打包与验收 | 绿色交付与可靠性 | 打包绿色目录 / 压缩包、断网与非管理员验证、异常关闭恢复、导出、回归 | 全新账户与 U 盘环境全功能通过，达到第 3.7 指标 | 第 9–10 周 |

8.2  关键验收清单

| 类别 | 必须通过的验收项 |
| --- | --- |
| 打开 | 双击 ≤ 指标时间进入工作台；重复打开只激活原窗口；异常关闭后出现恢复流程且不丢已提交数据 |
| 关闭 | 未保存可拦截；正常退出完成备份并写退出标志；进程无残留、U 盘可安全弹出 |
| 颜色 | 所有颜色取自第 6 章令牌；状态与颜色一一对应；正文对比度达标；状态不只靠颜色区分 |
| UI | 100%/125%/150% 缩放不错位；表格对齐统一；表单校验与错误态完整；快捷键全程序一致 |
| 便携 / 离线 | 非管理员、断网、U 盘换盘换机均正常；数据仅在便携目录；可导出 UTF-8 CSV 兜底 |

8.3  预期收益

| 收益维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 进度不遗漏 | 客户阶段、跟进 / 回签 / 回款到期统一提醒，超期自动标红，替代分散的表格与记忆 |
| 数据随身安全 | U 盘即系统，自动备份 + 导出兜底，单机离线不依赖网络与第三方账号 |
| 零部署低成本 | 免安装、免运维、无订阅费用，拷贝即用，适合单人长期使用与低成本迭代 |
| 体验一致高效 | 统一颜色与控件规范，降低误操作；快捷键与看板让每日跟进、对账更快完成 |

8.4  测试策略与验收用例

第 8.2 节验收清单每一项转化为可勾选的手工用例；P0 用例、指标定义和证据格式以第 8.6、8.7 节为准，测试结果必须关联版本号和数据集。

表 8-2  测试要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 单元测试 | Rust 侧状态流转规则、账龄计算、备份 / 还原模块须有自动化测试，关键分支覆盖率 ≥ 80% |
| 集成测试 | 打开 / 关闭主链路、事务回滚、单实例互斥、CSV 导入各至少 1 条自动化用例 |
| 手工验收 | 第 8.2 节清单逐项转化为用例（编号、步骤、预期），存放于工程 tests/acceptance 目录，每阶段交付前全量执行 |
| 回归范围 | 涉及启动 / 关闭 / 备份的改动，加做断电与强杀专项验证（配合第 4.4、5.5 节） |
| 双轨核对 | 试运行期第 1–4 周与既有 Excel 台账并行记录，每周核对一次一致性（见 8.5 节） |

8.5  上线后评估机制

上线后按下列节点评估，指标公式、数据源、责任人、统计窗口和通过门禁以第 8.6 节为准；评估结论写入程序“关于 / 变更记录”并同步回填本规范。

表 8-3  评估节点与动作

| 节点 | 动作 |
| --- | --- |
| 试运行期（第 1 个月） | 每日记录使用问题；第 2–4 周双轨核对；期满决定是否正式弃用 Excel 台账 |
| 上线满 1 个月 | 核对跟进超期率、月度对账耗时、备份成功率与异常关闭次数（自 logs 统计） |
| 上线满 3 个月 | 数据量与性能对照第 3.7 节实测复盘；汇总改进需求，评估是否升主版本 |
| 持续 | 每次变更登记于“关于 / 变更记录”，与本文第 1.4 节版本约定同步 |

8.6  指标定义与评估门禁

以下目标值为试运行前的建议起始值。基线采集完成后允许调整，但必须记录调整原因、样本范围和批准人；没有公式或证据的指标不得判定为达标。

表 8-4  指标定义与判定规则

| 指标 | 计算 / 口径 | 目标 | 数据源与频率 | 超标处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟进超期率 | 到期且未完成的跟进任务数 / 到期任务总数 | ≤ 5% | follow_ups；月度 | 核查提醒规则和数据完整性，必要时回退试运行 |
| 对账耗时 | 从打开对账功能到成功导出的中位数 / P90 | 中位数 ≤ 60 分钟，P90 ≤ 90 分钟 | 操作日志；连续 3 个月 | 定位流程或性能瓶颈，记录改进项 |
| 备份成功率 | 通过校验的备份数 / 应执行备份数 | ≥ 99% | backup_records；每周 | 失败立即重试并检查介质空间 |
| 还原成功率 | 还原后完整性检查通过的次数 / 演练次数 | 100% | 还原演练；每月 | 暂停发布并修复恢复链路 |
| 恢复目标 | 最近可恢复备份年龄 / 从损坏到可用的耗时 | RPO ≤ 24 小时；RTO ≤ 30 分钟 | 备份和恢复日志；每月 | 升级为高风险并重新验收 |
| 数据完整率 | 已填写必填字段的记录数 / 应填记录数 | ≥ 98% | 导入报告和月度抽查 | 修正导入模板或录入校验 |
| 性能 | 固定硬件和数据集下的冷启动、列表查询 P95 | 启动 ≤ 3 秒；查询 ≤ 300 毫秒 | 性能数据集；每个发布版本 | 未达标不得进入发布验收 |

评估门禁：试运行第 1 至第 4 周并行记录；第 4 周结束时，所有 P0 指标达到目标或有经批准的偏差说明，且备份还原演练通过，才可决定停止 Excel 并行台账。

8.7  阶段完成定义与 P0 验收证据

每个阶段交付必须同时提供版本号、测试数据集、执行记录、失败记录、修复记录和回滚方式。下表是本版本冻结的最小 P0 证据集。

表 8-5  P0 验收用例与证据

| 编号 | 场景 | 预期结果 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 无 WebView2 / 无开发环境 / 断网启动 | 按发布方案启动并进入工作台，不发起网络请求 | 环境矩阵、启动日志、屏幕记录 |
| P0-02 | 启动后立即强杀，随后重新打开 | 识别 dirty，完成完整性检查并进入恢复流程 | 日志、恢复选择记录 |
| P0-03 | 正常退出 | 数据库关闭、备份完成、clean 原子写入、进程消失 | 退出日志、备份记录、进程检查 |
| P0-04 | 备份失败或空间不足 | 不伪报成功，给出重试 / 另存 / 风险确认 | 错误日志、用户选择、失败备份记录 |
| P0-05 | 主库损坏后还原 | 还原前保护现状，还原后 integrity_check 通过 | 前后校验值、还原报告 |
| P0-06 | 状态非法跳转与回退 | 阻止非法跳转；回退必须填原因并写审计记录 | 状态机测试和 audit_logs |
| P0-07 | 导入重复、错列、半批失败 | 预检报告明确，事务整体回滚或按策略幂等处理 | 导入报告、数据库前后计数 |
| P0-08 | 保护口令、恢复密钥和敏感导出 | 文件级保护边界与恢复流程符合第 3.8 节 | 加密测试、恢复演练、脱敏日志 |

9  风险分析与应对

本章登记本程序全生命周期的主要风险与应对措施；风险表随版本评审更新，新增风险按“编号 + 等级 + 应对”补登，并在“变更记录”与本文同步。

9.1  风险登记表

表 9-1  风险登记与应对措施

| 编号 | 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | U 盘丢失 / 被盗 | 高 | 客户、价格与应收信息泄露 | 保护模式下主库、备份和敏感导出采用一致的静态加密；恢复密钥存放于非 U 盘介质；每月执行一次还原演练。未启用保护模式时必须显示明文风险，不得宣称已加密 | 本人 |
| R2 | 备份与主库同盘损坏 | 高 | U 盘损坏即数据与备份同时丢失 | 每周复制 backup 至非 U 盘介质（3.5 节异地容灾）；月底对账后另存台账导出 | 本人 |
| R3 | 单人维护断档 | 中 | 无人可重建或修复程序 | 源码与构建说明归档于非 U 盘位置；本文与附录 B 保证库结构可被任意 SQLite 工具读取 | 本人 |
| R4 | 杀毒软件误报 / 拦截 | 中 | 程序无法启动或被隔离 | 单一可信来源发布、必要时代码签名；发布前经 Defender / 360 / 火绒实测记录；提供可信目录添加指引，不要求关闭防护 | 开发 |
| R5 | Windows 大版本更新 | 中 | 运行或显示异常 | 明确支持范围 Win10 / 11（7.10 节）；系统大更新后执行 8.2 节清单回归 | 开发 |
| R6 | 依赖生态变动（Tauri 2 等） | 中 | 升级引发不兼容 | 锁定依赖版本号；升级按次版本变更走 8.4 节回归；组件库经令牌层隔离、可替换（3.3 节） | 开发 |
| R7 | 数据量超预期增长 | 低 | 查询性能劣化 | 3.7 节已按三年百 MB 预估；附件存文件系统、库内只存路径；必要时归档历史数据 | 开发 |
| R8 | 误操作 / 脏数据 | 低 | 台账错误 | 前后端双重校验（3.3 节）；删除二次确认（7.7 节）；状态回退留痕（2.3 节） | 程序 |
| R9 | U 盘介质劣化 | 低 | 反复异常关闭、数据丢失 | 连续异常关闭主动提示（5.5 节）；选用 USB 3.0 及以上品牌 U 盘并保持双份数据 | 本人 |

9.2  风险复查

每次版本评审核对风险表：已消除的风险标记关闭并保留记录；新风险补登编号、等级与应对，并同步“变更记录”。

9.3  支持资源与维护约定

表 9-2  支持资源与维护约定

| 事项 | 约定 |
| --- | --- |
| 用户上手指引 | 程序内置“帮助”页（常用操作、备份与还原步骤图文说明）；恢复备份操作另备一份纸质指引随 U 盘存放 |
| 源码归档 | 源码与构建说明存放于非 U 盘位置，每次发布同步归档一份（对应 R3） |
| 更新分发 | 更新即发布新绿色目录压缩包；覆盖升级前自动备份并执行库版本迁移校验，失败可回退 |
| 变更记录 | 程序“关于 / 变更记录”页登记每次变更（1.4 节），与本规范同步回填 |
| 介质与预算 | 建议使用 USB 3.0 及以上品牌 U 盘（直接影响 3.7 节启动与备份指标）；代码签名证书为可选支出，仅在误报影响使用时购买（R4） |

附录 A  业务状态—颜色—文案—控件对照总表

本表定义状态展示色、文案和控件呈现；完整机器状态、允许流转和预警 / 金额属性边界以附录 C 为准，若两表冲突以附录 C 的状态码与流转规则为准。

表 A.1  状态—颜色—文案—呈现—动作 总表

| 对象 | 状态 | 深色(色点/文字) | 浅底(徽章底) | 徽章文案 | 列表呈现 | 主要动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户 | 潜在客户 | #8A9099 | #F0F1F3 | 潜在 | 灰点+灰徽章 | 推进到“初步接触” |
| 客户 | 初步接触 | #2B6CB0 | #E8F1F9 | 接触中 | 蓝点+浅蓝徽章 | 送样 / 推进阶段 |
| 客户 | 送样测试 | #0E8A8A | #E4F4F4 | 送样测试 | 青点+浅青徽章 | 登记样品与反馈 |
| 客户 | 报价谈判 | #D98A09 | #FDF3E2 | 报价中 | 琥珀点+浅琥珀徽章 | 出具 / 更新报价 |
| 客户 | 定点量产 | #2E9E5B | #E8F6EE | 定点量产 | 绿点+浅绿徽章 | 维护订单 |
| 客户 | 暂停 / 流失 | #B5655E | #F7ECEA | 暂停/流失 | 灰红点+浅灰红徽章 | 记录原因 / 重新激活 |
| 样品 | 待送样 / 测试中 | #8A9099 / #0E8A8A | #F0F1F3 / #E4F4F4 | 按状态 | 对应色点徽章 | 送样 / 登记结果 |
| 样品 | 通过 | #2E9E5B | #E8F6EE | 测试通过 | 绿徽章 | 转报价 |
| 样品 | 不通过 / 待复测 | #D54941 / #D98A09 | #FCEBEA / #FDF3E2 | 不通过/复测 | 红 / 琥珀徽章 | 登记原因、再送样 |
| 订单 | 待确认 / 备货中 | #8A9099 / #2B6CB0 | #F0F1F3 / #E8F1F9 | 按状态 | 对应色点徽章 | 确认 / 跟踪备货 |
| 订单 | 已送货 | #0E8A8A | #E4F4F4 | 已送货 | 青徽章 | 登记回签 |
| 订单 | 已完成 | #2E9E5B | #E8F6EE | 已完成 | 绿徽章 | 查看 / 导出 |
| 订单 | 逾期未送货 | #D54941 | #FCEBEA | 已逾期 | 红徽章 + 行提醒 | 更新交期 / 加急 |
| 回款 | 未到期 | #8A9099 | #F0F1F3 | 未到期 | 灰徽章、金额常规色 | 查看对账单 |
| 回款 | 临近到期 | #D98A09 | #FDF3E2 | 临近到期 | 琥珀徽章、金额琥珀 | 催款提醒 |
| 回款 | 已逾期(分档) | #D54941→#9B2218 | #FCEBEA | 逾期N天 | 红色随账龄加深、金额加粗 | 置顶催收 |
| 回款 | 部分回款（金额属性） | #0E8A8A | #E4F4F4 | 部分回款 x% | 青徽章 + 比例 | 登记余款 |
| 回款 | 已结清 | #2E9E5B | #E8F6EE | 已结清 | 绿徽章、金额转次要色 | 归档 |
| 采购 / 库存 | 待询价 / 在途 | #8A9099 / #2B6CB0 | #F0F1F3 / #E8F1F9 | 按状态 | 对应色点徽章 | 下单 / 跟催 |
| 采购 / 库存 | 低于安全库存（预警） | #D98A09 | #FDF3E2 | 库存偏低 | 琥珀徽章 + 数量琥珀 | 发起采购 |

说明：徽章统一为“深色小圆点 + 深色文字 + 浅底”，圆角 4px、左右内边距 8px、上下 2px；金额着色仅用于回款与库存预警，其余列保持常规文字色，避免整表色彩过载。

附录 B  数据字典（库表结构基线）

本附录为 ./data/erp.db 的表结构基线；缺失对象、金额精度、派生字段、审计和迁移规则以附录 D 补充为准。字段命名采用蛇形小写，结构变更按第 1.4 节升版。金额不得使用 REAL 造成精度不确定，派生状态不得与来源记录长期脱节。

表 B.1  数据字典总表

| 表（对象） | 字段 | 类型 | 必填 | 说明（约束 / 字典 / 默认） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| customers 客户档案 | name 客户名称 | TEXT | 必填 | 与 main_host 联合唯一索引，防重复建档 |
|  | main_host 对接主机厂 / Tier1 | TEXT |  | 可空 |
|  | direction 产品方向 | TEXT |  | 如内饰、出风口 |
|  | material_system 材料体系 | TEXT |  | 如 PC/ABS、PP |
|  | stage 销售阶段 | TEXT | 必填 | 字典 customer_stage，默认“潜在客户” |
|  | next_follow_date 下次跟进日期 | TEXT |  | 超期标红依据（2.2 节） |
| follow_ups 跟进记录 | customer_id 客户 | INTEGER | 必填 | 外键 → customers |
|  | content 跟进内容 | TEXT | 必填 |  |
|  | follow_date 跟进日期 | TEXT |  | 默认当天 |
|  | next_date 下次跟进 | TEXT |  | 联动更新客户档案 |
| materials 材料牌号 | code 牌号 | TEXT | 必填 | 唯一索引，如 PP+EPDM-TD20 |
|  | base_resin 基材 | TEXT | 必填 | 如 PP、PC/ABS |
|  | modification 改性方式 | TEXT |  | 字典：TD / GF / 阻燃 / 遮光 / 光扩散 |
|  | mi / impact / hdt / density 关键性能 | TEXT |  | 熔指、冲击、热变形、密度分列存储 |
|  | supplier_id 供应来源 | INTEGER |  | 外键 → suppliers |
|  | cost 参考成本 | REAL |  | 按询价更新 |
|  | cost_date 成本更新日期 | TEXT |  | 更新留痕 |
| samples 样品 | code 样品编号 | TEXT | 必填 | 唯一，按规则自动生成 |
|  | customer_id 客户 | INTEGER | 必填 | 外键 → customers |
|  | material_id 牌号 | INTEGER | 必填 | 外键 → materials |
|  | batch 批次 | TEXT |  |  |
|  | weight 送样克重 | REAL |  | kg |
|  | sent_date 送样日期 | TEXT |  | 默认当天 |
|  | test_items 测试项目 | TEXT |  |  |
|  | status 样品状态 | TEXT | 必填 | 字典 sample_status（表 2-3） |
|  | fail_reason 不通过 / 复测原因 | TEXT |  | 不通过、待复测时必填 |
| quotations 报价 | no 报价单号 | TEXT | 必填 | 唯一，自动生成 |
|  | customer_id / material_id | INTEGER | 必填 | 外键 |
|  | price 含税单价 | REAL | 必填 | > 0，元 / kg |
|  | moq 起订量 | REAL |  | kg |
|  | freight 运费承担 | TEXT |  | 字典：买方 / 卖方 |
|  | valid_until 有效期至 | TEXT |  | 到期提醒依据 |
|  | version 版本号 | INTEGER |  | 从 1 递增 |
|  | status 报价状态 | TEXT | 必填 | 字典 quotation_status |
| orders 订单 | no 订单号 | TEXT | 必填 | 唯一 |
|  | customer_id / material_id | INTEGER | 必填 | 外键 |
|  | qty 数量 | REAL | 必填 | > 0，kg |
|  | price 单价 | REAL | 必填 | 含税，元 / kg |
|  | amount 金额 | REAL | 必填 | = qty × price 自动计算 |
|  | delivery_date 交期 | TEXT |  | 逾期预警依据 |
|  | status 订单状态 | TEXT | 必填 | 字典 order_status（表 2-3） |
|  | sign_status 回签状态 | TEXT |  | 字典 sign_status |
|  | quotation_id 来源报价 | INTEGER |  | 报价转订单时回填 |
| deliveries 送货单 | no 送货单号 | TEXT | 必填 | 唯一，打印版式见 2.5 节 |
|  | order_id 订单 | INTEGER | 必填 | 外键 → orders |
|  | sent_date 送货日期 | TEXT |  |  |
|  | sign_date 回签日期 | TEXT |  | 登记后更新订单回签状态 |
| statements 对账单 | no 对账单号 | TEXT | 必填 | 唯一，自动生成 |
|  | customer_id 客户 | INTEGER | 必填 | 外键 |
|  | period_start / period_end 对账期间 | TEXT | 必填 | YYYY-MM-DD |
|  | total 对账金额 | REAL | 必填 | 期间订单合计 |
|  | received / unpaid 已收 / 未收 | REAL |  | 未收 = total − received |
|  | account_days 账期 | INTEGER |  | 天 |
|  | aging 账龄 | INTEGER |  | 按日计算，着色依据（6.5 节） |
|  | promise_date 承诺回款日 | TEXT |  |  |
|  | pay_status 回款状态 | TEXT | 必填 | 字典 pay_status |
| payments 回款登记 | statement_id 对账单 | INTEGER | 必填 | 外键 → statements |
|  | amount 回款金额 | REAL | 必填 | > 0 |
|  | pay_date 回款日期 | TEXT | 必填 |  |
|  | method 收款方式 | TEXT |  | 字典：转账 / 承兑 / 现金 |
| purchases 采购单 | no 采购单号 | TEXT | 必填 | 唯一 |
|  | supplier_id 供应商 | INTEGER | 必填 | 外键 → suppliers |
|  | material_id 牌号 | INTEGER | 必填 | 外键 → materials |
|  | qty 采购量 | REAL | 必填 | > 0，kg |
|  | status 采购状态 | TEXT | 必填 | 字典 purchase_status（表 2-3） |
|  | eta 预计到货 | TEXT |  | 在途计算依据 |
| inventory 库存 | material_id 牌号 | INTEGER | 必填 | 唯一 |
|  | on_hand 现有库存 | REAL |  | kg |
|  | in_transit 在途量 | REAL |  | 与采购“在途”状态联动 |
|  | safety 安全库存 | REAL |  | 低于触发琥珀预警 |
|  | available 可用量 | REAL |  | = on_hand + in_transit − 锁定 |
| suppliers 供应商 | name 名称 | TEXT | 必填 | 唯一，如金发、聚隆（冠久） |
|  | contact 联系方式 | TEXT |  |  |
|  | price_ref 最新询价 | REAL |  | 询价留痕 |
| dicts 字典 | type 字典类型 | TEXT | 必填 | 如 customer_stage、order_status |
|  | value 选项值 | TEXT | 必填 | 同 type 内唯一 |
|  | label 显示名 | TEXT | 必填 |  |
|  | enabled 启用 | INTEGER |  | 停用不删除，保证历史数据可读 |
| settings 本地偏好 | key | TEXT | 必填 | 主键 |
|  | value | TEXT | 必填 | JSON 序列化，如点 × 行为、窗口大小 |

索引与约束：customers(name, main_host)、materials(code)、各单据编号列建唯一索引；orders(delivery_date)、statements(promise_date)、customers(next_follow_date) 建普通索引供预警查询；所有外键 ON DELETE RESTRICT，被引用主数据不可直接删除，只能停用。

附录 C  状态码与流转矩阵

本附录定义程序内部使用的不可变 code、显示名称、允许下一状态和触发条件。用户可维护显示名称和排序，但不得删除或停用仍被历史数据引用的 code。部分回款、低于安全库存、临近到期和逾期属于金额属性或预警标签，不占用主状态机。

表 C.1  完整状态码与允许流转

| 对象 | code | 显示名称 | 允许下一状态 | 进入条件 / 必填 | 色彩类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户 | lead | 潜在客户 | contacted | 已获取线索 | 中性 |
| 客户 | contacted | 初步接触 | sampling / paused_lost | 已有有效接触 | 进行中 |
| 客户 | sampling | 送样测试 | quoting / paused_lost | 已送样并等待反馈 | 流转 |
| 客户 | quoting | 报价谈判 | won / paused_lost | 已出具报价 | 关注 |
| 客户 | won | 定点量产 | won / paused_lost | 形成稳定订单 | 成功 |
| 客户 | paused_lost | 暂停 / 流失 | contacted / sampling / quoting / won | 必须填写原因 | 暂停 |
| 样品 | pending_send | 待送样 | sent | 客户、牌号必填 | 中性 |
| 样品 | sent | 已送样 | testing | 送样日期、批次必填 | 流转 |
| 样品 | testing | 测试中 | passed / failed / retest | 测试项目必填 | 进行中 |
| 样品 | passed | 通过 | passed | 测试结论必填 | 成功 |
| 样品 | failed | 不通过 | retest / failed | 失败原因必填 | 危险 |
| 样品 | retest | 待复测 | sent / testing | 复测原因必填 | 关注 |
| 订单 | pending_confirm | 待确认 | preparing / cancelled | 客户、数量、价格必填 | 中性 |
| 订单 | preparing | 已确认备货中 | delivered / cancelled | 交期必填 | 进行中 |
| 订单 | delivered | 已送货 | signed | 送货日期、数量必填 | 流转 |
| 订单 | signed | 已回签 | completed | 回签日期或凭证必填 | 成功 |
| 订单 | completed | 已完成 | completed | 终态 | 成功 |
| 采购 | pending_quote | 待询价 | ordered / cancelled | 牌号、供应商可选 | 中性 |
| 采购 | ordered | 已下单 | in_transit / cancelled | 采购量、下单日期必填 | 进行中 |
| 采购 | in_transit | 在途 | received | 预计到货日期可选 | 进行中 |
| 采购 | received | 入库 | closed | 实际入库量、批次必填 | 成功 |
| 采购 | closed | 关闭 | closed | 终态 | 中性 |
| 回款 | not_due | 未到期 | near_due / overdue / settled | 根据到期日计算 | 中性 |
| 回款 | near_due | 临近到期 | overdue / settled | 根据提醒提前天数计算 | 关注 |
| 回款 | overdue | 已逾期 | settled | 根据当前日期计算 | 危险 |
| 回款 | settled | 已结清 | settled | 已收金额等于应收 | 成功 |
| 订单 | cancelled | 已取消 | cancelled | 终态 | 危险 |
| 采购 | cancelled | 已取消 | cancelled | 终态 | 危险 |

附录 D  数据字典补充与约束

本附录补齐附录 B 未覆盖但业务流程已引用的对象。字段名称是建议基线，落地时必须与迁移脚本、命令接口和验收用例保持一致。

表 D.1  缺失对象与最小字段

| 对象 | 最小字段 | 关键约束 / 关系 |
| --- | --- | --- |
| contacts | customer_id、name、role、phone、email、preferred_channel | customer_id 外键；可有多个联系人 |
| projects | customer_id、name、main_host、part_name、expected_volume、stage | 项目独立维护阶段和预计量 |
| sample_tests | sample_id、test_date、test_item、result、conclusion、next_action | 一条样品可有多次测试 / 复测 |
| quotation_items / order_items | document_id、material_id、batch、qty、unit_price、amount | amount = qty × unit_price；金额定点计算 |
| delivery_items | delivery_id、order_item_id、batch、qty | 支持分批送货；与打印单据一致 |
| statement_items / payment_allocations | statement_id、order_id、allocated_amount | 防止一笔回款重复计入多张对账单 |
| inventory_movements / stock_reservations | material_id、movement_type、qty、batch、source_id、reserved_qty | 可用量由流水和预留计算 |
| attachments / audit_logs | object_type、object_id、relative_path、hash、event_type、before、after、reason | 路径相对 exe；日志脱敏且不可静默删除 |
| import_batches / backup_records / schema_migrations | batch_id、source_row、status、checksum、backup_time、schema_version | 支持幂等导入、备份校验和版本迁移 |

统一约束：所有外键启用并验证；主数据删除采用停用或受控归档；字典 code 不因显示名称修改而改变；派生字段在查询或事务提交时重新计算；导入必须保留原文件校验值、批次号、失败行和回滚结果。